****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы**

**по Вологодской области**

160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, 25, телефакс: (817-2) 72-46-64

e-mail: [to35@fas.gov.ru](mailto:to35@fas.gov.ru)

http://vologda.fas.gov.ru

**РЕШЕНИЕ № 5-3/20-12**

по результатам внеплановой проверки

17 августа 2012 г. г. Вологда

Инспекцией Управления ФАС по Вологодской области в составе:

Мерзлякова Н.В. – старший государственный инспектор отдела контроля государственных закупок.

Члены инспекции:

Коган Д.Б. - государственный инспектор отдела контроля государственных закупок;

Ягольницкая Д.С. – специалист-эксперт отдела контроля государственных закупок;

проведена внеплановая проверка соблюдения Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее – 94-ФЗ) Заказчиком (МУЗ «Тотемская центральная районная больница», 161300 Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Кирова, д. 53), иных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Вологодской области при размещении заказов на выполнение проектных работ, работ по ремонту, строительству.

**Инспекция установила следующее:**

**Заказчик - МБУЗ «Тотемская ЦРБ»(Вологодская обл., Тотемский р-н, Тотьма г., ул. Кирова, д. 53) заключило ряд договоров в 2011-2012 годах.**

1. Договор от 17 сентября 2011 г. с ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА» (директор Алейников Д.В.) на поставку 12-ти пластиковых окон для установки в помещениях травматологического центра второго уровня, согласно техническому заданию, МБУЗ «Тотемская ЦРБ» находящееся по адресу: Вологодская обл., г. Тотьма. Цена контракта – 99 600 руб. Согласно пункту 3.1 договора товар должен быть поставлен в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора.

Счет-фактура датирована 28 сентябрем 2011 года. Цена за единицу товара – 7 033 руб. 90 коп. Итого сумма составляет 84 406 руб. 78 коп., сумма НДС – 15 193 руб. 22 коп. Всего к оплате 99 600 руб.

В накладной на поставку товара указана цена за единицу товара – 8 300 руб. Общая сумма составляет 99 600 руб. без учета НДС. В накладной отсутствует дата принятия товара.

1. Договор № 5 от 20 сентября 2011 года с ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА» (директор Алейников Д.В.) на выполнение работ по демонтажу и установке 12-ти пластиковых окон в помещениях травматологического центра второго уровня, согласно техническому заданию, МБУЗ «Тотемская ЦРБ» находящееся по адресу: Вологодская обл., г. Тотьма. Цена контракта – 75 000 руб. Согласно пункту 3.1 договора работы выполняются с момента заключения контракта и завершаются в течение 10 календарных дней.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30 сентября 2011 года подписан сторонами.

1. Договор от 17 октября 2011 г. с ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА» (директор Алейников Д.В.) на поставку 10-ти пластиковых окон для установки в помещениях травматологического центра второго уровня, согласно техническому заданию, МБУЗ «Тотемская ЦРБ» находящееся по адресу: Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Кирова, д. 53. Цена контракта – 83 000 рублей. Согласно пункту 3.1 договора товар должен быть поставлен в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора.

Счет на оплату датирован 17 октября 2011 года. Цена за единицу товара – 7 033 руб. 90 коп. Итого сумма составляет 70 338 руб. 99 коп., сумма НДС – 12 661 руб. 01 коп. Всего к оплате 83 000 руб.

В накладной на поставку товара указана цена за единицу товара – 8 300 руб. Общая сумма составляет 83 000 руб. без учета НДС.

Из накладной следует, что товар получен Заказчиком 31 октября 2011 года.

Проанализировав вышеназванные документы, инспекция приходит к выводу, что товар должен быть поставлен до 20 октября 2011 года. Приняв товар после 20 октября 2011 года, Заказчик нарушил условия контракта, а именно продлил срок выполнения обязательств Исполнителю.

1. Договор от 20 октября 2011 года с ООО «ВологдаТехСтрой» (директор Алейников Д.В.) на выполнение работ по демонтажу и установке 10-ти пластиковых окон в помещениях травматологического центра второго уровня, согласно техническому заданию, МБУЗ «Тотемская ЦРБ» находящееся по адресу: Вологодская обл., г. Тотьма. Цена контракта – 62 400 руб. Согласно пункту 3.1 договора работы выполняются с момента заключения контракта и завершаются в течение 10 календарных дней.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30 октября 2011 года подписан сторонами.

Таким образом, из представленных документов следует, что сначала были произведены работы по установке пластиковых окон, затем поставлены пластиковые окна.

1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0130300015111000022 муниципальный контракт от 18 июля 2011 года с ООО «ВологдаТехСтрой» (директор Алейников Д.В.) на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Травматологический центр второго уровня Тотемской ЦРБ». Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2011 года. В соответствии с информационным письмом Заказчика от 30 июля 2012 года № 2050 работы до конца не выполнены, не оплачено по контракту 215 800 руб. 80 коп.

Продлив срок исполнения контракта, заказчик нарушил нормы ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. (далее – 94-ФЗ), а именно часть 5 статьи 9.

6. По результатам открытого аукциона в электронной форме № 0130300015111000079заключен договор от 15 декабря 2011 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту отделения гинекологии МБУЗ «Тотемская ЦРБ» в 2011-2012 годах. Начальная (максимальная) цена контракта – 8 814 729 руб. 63 коп. Цена договора составляет 3 445 569 руб. 55 коп. Работы необходимо выполнить до 01 апреля 2012 года.

Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2011 года № 1 от 22 декабря 2011 года (отчетный период с 13 декабря 2011 года по 22 декабря 2011 года) и акт о приемке выполненных работ за декабрь 2011 года № 2 от 26 декабря 2011 года (отчетный период с 01 декабря 2011 года по 31 декабря 2011 года) подписаны сторонами. Технический надзор осуществляло ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА».

Оплата произведена заказчиком 23 декабря 2011 года на сумму 1 400 885 руб. 30 коп., 27 декабря 2011 года на сумму 2 044 684 руб. 25 коп.

Сведения об исполнении контракта опубликованы 20 января 2012 года. Таким образом, заказчик нарушил часть 3 статьи 18 94-ФЗ, направив сведения об исполнении контракта спустя три рабочих дня со дня исполнения контракта.

1. По результатам проведения запроса котировок № 0130300015111000068 заключенмуниципальный контракт № 191 от 17 октября 2011 года с ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА» (директор Алейников Д.В.) на выполнение работ по составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт приёмного акушерского отделения с тепловым узлом отопления и водомерным узлом в пятиэтажном лечебном корпусе МБУЗ «Тотемская ЦРБ» в 3 квартале 2011 года. Цена контракта составляет 183 000 руб.

Согласно платежному поручению заказчик оплатил работы 27 декабря 2011 года. Сведения об исполнении контракта на официальном сайте опубликованы 25 января 2012 года.

В соответствии с частью 3 статьи 18 94-ФЗ сведения, указанные в [пункте 9](consultantplus://offline/ref=3A77F01302E6D3255CB22BFCFDF9F09096FEA3E883DA4A77C5386B94FA944D067F228B54A9N5b3H) (сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая сведения об оплате контракта) части 2 настоящей статьи, направляются заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней со дня соответственно исполнения или расторжения контракта. Таким образом, заказчик нарушил часть 3 статьи 18 94-ФЗ, направив сведения об исполнении контракта спустя три рабочих дня со дня исполнения контракта.

1. По результатам проведения запроса котировок №0130300015111000071 договор от 17 октября 2011 года с ООО «Вологодская Архитектурная Компания» (директор Тамченко С.В.) на выполнение работ по составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт педиатрического отделения с тепловым узлом, водомерным узлом и горячим водоснабжением в трехэтажном лечебном корпусе МБУЗ «Тотемская ЦРБ» в 2011 году. Цена договора составляет 370 000 руб. Выполнить работы необходимо в течение 5 календарных дней с момента подписания договора. Между сторонами подписано соглашение от 01 декабря 2011 года о расторжении договора по обоюдному согласию.

Стороны должны были расторгнуть договор по истечении 5 календарных дней, в связи с невыполнением своих обязательств подрядчиком, то есть с 24 октября 2011 года. Следовательно, нарушена часть 5 статьи 9 94-ФЗ.

В реестре контрактов 20 января 2012 года опубликованы сведения о расторжении договора от 01 декабря 2012 года.

В соответствии с частью 3 статьи 18 94-ФЗ сведения, указанные в [пункте 10](consultantplus://offline/ref=3A77F01302E6D3255CB22BFCFDF9F09096FEA3E883DA4A77C5386B94FA944D067F228B54A9N5b3H) (сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения контракта) части 2 настоящей статьи, направляются заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней со дня соответственно исполнения или расторжения контракта. Таким образом, заказчик нарушил часть 3 статьи 18 94-ФЗ, направив сведения о расторжении контракта спустя три рабочих дня со дня подписания соглашения о расторжении договора.

Заказчик заключил договор 26 декабря 2011 года со вторым участником размещения заказа ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА». В пункте 1.3 договора указано, что подрядчик имеет свидетельство о допуске к выполнению работ по подготовке проектной документации, выданное СРО. Заказчик не представил инспекции копию свидетельства ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА».

Цена контракта составляет 365 000 руб. Заказчик оплатил работы 29 декабря 2011 года по счет-фактуре от 27 декабря 2011 года.

Информация о заключенном договоре с ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА» на официальном сайте отсутствует.

Заказчик заключил два договора от 17 октября 2011 года по результатам проведения запроса котировок (№ 130300015111000071 и № 0130300015111000068)на сумму, превышающую 500 000 руб. в квартал на одноименные работы. Значит, заказчик нарушил статью 10, часть 2 статьи 42 94-ФЗ, избрав неправильный способ размещения заказа.

1. По результатам проведения запроса котировок № 0130300015111000131заключен договор от 28 декабря 2011 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту горячего водоснабжения здания 5 этаж МБУЗ «Тотемская ЦРБ» в 2011-2012 годах. Цена договора составляет 165 000 руб. Работы необходимо выполнить до 01 февраля 2012 года.

Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2011 года № 1 от 29 декабря 2011 года (отчетный период с 28 декабря 2011 года по 30 декабря 2011 года) и акт о приемке выполненных работ за декабрь 2011 года № 2 от 01 февраля 2012 года (отчетный период с 01 января 2012 года по 01 февраля 2012 года) подписаны сторонами. Технический надзор осуществляло ООО «ВологдаТехСтрой».

Заказчик оплатил выполнение работ 28 декабря 2011 года (платежное поручение № 4555) на сумму 129 737 руб. 57 коп., 27 марта 2012 года (платежное поручение № 1030) на сумму 35 260 руб., 14 июня 2012 года (платежное поручение № 2562) на сумму 2 руб. 43 коп.

Сведения об исполнении контракта внесены на официальный сайт 16 мая 2012 года. Таким образом, заказчик нарушил часть 3 статьи 18 94-ФЗ.

1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0130300015111000143 заключен договор от 07 февраля 2012 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту неврологического и акушерского отделений МБУЗ «Тотемская ЦРБ» второй этаж в 2011-2012 годах. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 166 995 руб. 77 коп. Цена договора составляет 7 959 616 руб. 64 коп. Работы необходимо выполнить до 15 мая 2012 года.

Представлены два акта о приемке выполненных работ. В одном из актов отсутствует дата составления акта и даты отчетного периода. Акты подписаны сторонами. Технический надзор осуществляло ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА».

На основании актов составлены справки о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 882 877 руб. 03 коп. и 676 983 руб. 82 коп. Данные суммы заказчик оплатил 28 мая 2012 года и 09 июня 2012 года. Также заказчик оплатил работы на сумму 5 000 000 руб. 10 апреля 2012 года, но акт о приемке выполненных работ инспекции представлен не был.

Таким образом, заказчик оплатил работы на общую сумму 6 559 860 руб. 85 коп. Работы на оставшуюся сумму 1 399 755 руб. 79 коп. не выполнены. Инспекция приходит к этому выводу в виду не предоставления актов о приемке выполненных работ и платежного поручения. Продлевая срок выполнения работ подрядчиком, заказчик нарушает часть 5 статьи 9 94-ФЗ.

1. По результатам проведения запроса котировок № 0330300061512000007 заключен договор от 05 марта 2012 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту горячего водоснабжения здания 2 этаж МБУЗ «Тотемская ЦРБ» в 2012 году. Цена договора составляет 190 000 руб. Работы необходимо выполнить до 15 мая 2012 года.

Акт выполненных работ подписан сторонами. В акте отсутствует дата составления и отчетный период. Технический надзор осуществляло ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА».

В материалах дела имеется платежное поручение № 2417 от 09 июня 2012 года, согласно которому заказчик оплатил работы по счет-фактуре № 26 от 21 мая 2012 г. На официальном сайте в реестре контрактов заказчик опубликовал исполнение договора 27 июля 2012 года, при этом указав платежное поручение № 2417 от 25 июля 2012 года. Таким образом, заказчик нарушил часть 3 статьи 18 94-ФЗ.

1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0330300061512000005 заключен договор от 12 марта 2012 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического отделения (кардиология) (3 этаж) МБУЗ «Тотемской ЦРБ» в 2012 году. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 970 971 руб. 38 коп. Цена договора составляет 3 332 031 руб. 96 коп. Работы необходимо выполнить до 01 июня 2012 года.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 03 мая 2012 года (отчетный период с 01 апреля 2012 года по 03 мая 2012 года) подписан сторонами. Технический надзор осуществляло ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА».

Счет № 98 от 03 мая 2012 года выставлен на оплату 226 173 руб. 90 коп. Заказчик оплатил работы 27 июня 2012 года.

На официальном сайте статус контракта «исполнение». Инспекции не представлены акты выполненных работ по форме КС-2 на оставшиеся работы. Инспекция приходит к выводу, что работы не выполнены в полном объеме и заказчик нарушает часть 5 статьи 9 94-ФЗ, продлевая срок выполнения работ подрядчиком.

1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0330300061512000006 заключен договор от 14 марта 2012 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту травматологического отделения (4 этаж) МБУЗ «Тотемской ЦРБ» в 2012 году.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 293 767 руб. 48 коп. Цена договора составляет 3 550 062 руб. 91 коп. Работы необходимо выполнить до 01 июня 2012 года.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 03 мая 2012 года (отчетный период с 01 апреля 2012 года по 03 мая 2012 года) подписан сторонами. Технический надзор осуществляло ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА». Из акта следует, что выполнена лишь часть работ на сумму 260 446 руб. 94 коп.

Заказчик оплатил выполненные работы 28 мая 2012 года по счет-фактуре № 20 от 03 мая 2012 года.

Заказчик не представил акты о приемке выполненных работ на оставшуюся часть работ и на официальном сайте в реестре контрактов контракт находится в статусе «исполнение».

Инспекция приходит к выводу, что работы не выполнены в полном объеме и заказчик нарушает часть 5 статьи 9 94-ФЗ, продлевая срок выполнения работ подрядчиком.

1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0330300061512000011 заключен договор от 10 мая 2012 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Неврологическое и акушерское отделение МБУЗ «Тотемская ЦРБ». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 996 511 руб. 15 коп. Цена договора составляет 1 423 342 руб. 55 коп. Работы необходимо выполнить до 25 мая 2012 года.

Акт о приемке выполненных работ подписан сторонами. Технический надзор осуществляло ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА». В акте отсутствует дата составления и даты отчетного периода.

Заказчик оплатил работы в полном объеме 28 мая 2012 года по счет-фактуре № 23 от 21 мая 2012 года.

1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0330300061512000014 заключен договор от 14 мая 2012 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «неврологическое и акушерское отделение МБУЗ «Тотемская ЦРБ». Цена договора составляет 1 182 580 руб. 83 коп. Работы необходимо выполнить до 01 июня 2012 года.

Акт о приемке выполненных работ подписан сторонами. Технический надзор осуществляло ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА». В акте отсутствует дата составления и даты отчетного периода.

Заказчик оплатил работу 28 мая 2012 года по счет-фактуре № 25 от 21 мая 2012 года.

1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № Договор от 14 мая 2012 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «неврологическое и акушерское отделение МБУЗ «Тотемская ЦРБ». Цена договора составляет 1 435 051 руб. 47 коп. Работы необходимо выполнить до 25 мая 2012 года.

Акт о приемке выполненных работ подписан сторонами. Технический надзор осуществляло ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА». В акте отсутствует дата составления и даты отчетного периода.

Заказчик оплатил работу 28 мая 2012 года по счет-фактуре № 24 от 21 мая 2012 года.

1. Договор от 15 декабря 2011 года с ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА» на выполнение работ по составлению сметной документации на капитальный ремонт рентген блока МБУЗ «Тотемская ЦРБ». Цена договора составляет 97 400 руб. Выполнить работы необходимо в течение 5 календарных дней с момента подписания договора.

Заказчик оплатил работы 29 декабря 2011 года по счет-фактуре № 14 от 21 декабря 2011 года.

1. Договор № 241 от 03 октября 2011 года с ООО «ВологдаТехСтрой» на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по монтажу систем приточно-вытяжной вентиляции в отделении «Реанимация» на 5 этаже «Тотемской ЦРБ» в 2011 году. Цена договора составляет 13 753 руб. 88 коп.

Заказчик оплатил работы 28 декабря 2011 года по счет-фактуре № 9 от 26 декабря 2011 года.

1. Договор № 242 от 03 октября 2011 года с ООО «ВологдаТехСтрой» на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по монтажу систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования в операционных (4 и 5 этажи) «Тотемской ЦРБ» в 2011 году. Цена договора составляет 31 815 руб. 64 коп.

Заказчик оплатил работы 26 декабря 2011 года по счет-фактуре № 7 от 21 декабря 2011 года.

1. Договор № 120 от 13 декабря 2011 года с ООО «ВологдаТехСтрой» на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту гинекологического отделения МБУЗ «Тотемская ЦРБ» в 2011 году. Цена договора составляет 34 455 руб. 70 коп.

Заказчик оплатил работы 29 декабря 2011 года по счет-фактуре № 11 от 26 декабря 2011 года.

1. Договор № 40 от 01 февраля 2012 года с ООО «Проектно-строительная фирма «ИВА» на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту неврологического и акушерского отделений (доп. работы) МБУЗ «Тотемская ЦРБ» в 2011-2012 году. Цена договора составляет 86 476 руб. 86 коп.

Заказчик оплатил работы 27 июня 2012 года по счет-фактуре № 1 от 20 июня 2012 года.

|  |
| --- |
| 1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0330300061512000015 заключен договор от 23 мая 2012 года с ООО «РемСтрой» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту здания Погореловской амбулатории п.Юбилейный МБУЗ "Тотемская ЦРБ". Цена договора составляет 817 365 руб. 96 коп. Работы необходимо выполнить до 31 мая 2012 года. На официальном сайте статус контракта «исполнение». |
| **Заказчик – БУЗ ВО «Вологодская областная больница № 1» (Вологодская обл., Вологда г., ул. Лечебная, д.17) заключило договор.** |

1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0130200002411003158 заключен договор № 374-ГЗ от 28 декабря 2011 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту перинатального центра (гинекологический корпус, приемное отделение, 1 этаж). Цена договора составляет 877 276 руб. 56 коп. Работы необходимо выполнить в течение 5 дней со дня передачи подрядчику объекта для выполнения работ.

Акт о приемке выполненных работ подписан сторонами. В акте отсутствуют дата составления акта, даты отчетного периода.

**Заказчик - Муниципальное учреждение «Нюксенская центральная районная больница» Нюксенского муниципального района Вологодской области (Вологодская область, с. Нюксеница, ул. 40 лет Победы, д. 2а) заключило ряд договоров.**

1. По результатам проведения запроса котировок № 0130300007711000033 заключен договор от 16 августа 2011 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту лестничной клетки поликлиники. Цена договора составляет 274 800 руб. Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2011 года.

Акт № 1 от 25 августа 2011 года о приемке выполненных работ подписан сторонами. Заказчик оплатил работы 29 сентября 2011 года.

Сведения о заключенном контракте опубликованы на официальном сайте 24 июля 2012 года. Сведения об исполнении контракта опубликованы 24 июля 2012 года. Таким образом, заказчик нарушил статью 18 94-ФЗ, не соблюдая сроки опубликования сведений о заключении и исполнении контракта.

**Заказчик – МБУЗ «Харовская центральная районная больница» (Вологодская обл., Харовский р-н, Харовск г, ул.Свободы, д.28) заключило ряд договров.**

1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0330300005811000003 заключен договор от 11 июля 2011 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники в МУЗ "Харовская центральная районная больница". Цена договора составляет 9 672 498 руб. 00 коп. Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2012 года.

Заказчик представил акты выполненных работ за октябрь, ноябрь 2011 года. Часть работ не соответствует смете.

Требования, установленные к содержанию второй части заявки аукционной документации, ограничивают круг участников.

Заказчик опубликовал сведения о заключенном договоре 01 сентября 2011 года, тем самым нарушил статью 18 94-ФЗ.

1. По результатам открытого аукциона в электронной форме № 0330300005811000010 заключен договор от 10 ноября 2011 года с ООО «СтройСервис» (директор Смирнов С.С.) на выполнение работ по ремонту здания поликлиники в МУЗ "Харовская центральная районная больница". Цена договора составляет 1 416 551 руб. 65 коп. Работы необходимо выполнить в течение 10 дней со дня заключения договора.

Заказчик представил акт выполненных работ. Согласно акту работы выполнены не в полном объеме.

Заказчик оплатил работы на сумму 761 317 руб. 64 коп. согласно счет-фактуре 22 ноября 2011 года. Заказчик опубликовал сведения об исполнении договора 13 июня 2012 года, тем самым нарушил статью 18 94-ФЗ.

Инспекция обращает внимание, что акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 является первичным учетным документом, к которому предъявляются требования. Одним из таких требований является указание даты составления документа.

Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения решения вправе представить в Контролирующий орган (руководителю инспекции) письменные возражения по фактам, изложенным в решении, которые приобщаются к материалам проверки.

Руководитель инспекции Мерзлякова Н.В.

Участники инспекции: Коган Д.Б.

Ягольницкая Д.С.